刊登于《中国水泥》2003年第11期

Φ3m×48m预分解窑由700t/d到1300t/d的改造实践

冯建军 陈景林 高玉宗

吉林省石岭水泥有限责任公司

北京四方联科技有限责任公司

吉林省石岭水泥有限责任公司（原吉林省石岭监狱水泥厂）是中国搞预分解技术最早的试点厂之一。该厂700t/d总生产线（2号线）始建于20世纪80年代，当时是国内最先进的700t/d生产线。随着新型干法窑生产技术的不断发展和完善，各种生产技术指标都有了质的提高。相比之下，原有的700t/d预分解系统在技术和工艺方面的落后和不足就全面暴露出来，如：能耗较高、质量较差、生产工艺不稳定、运转率较低、预热器系统压损大、产量偏低等，致使产品的成本较高，市场竞争力不强。对此，厂方委托北京四方联科技有限责任公司实施技术改造。

1.改造前后烧成系统情况

1.1改造前存在的问题

产量低：窑的产量平均在29～31.5t/h左右，其设计能力和运转率很不理想。

分解炉运行不稳定且炉容偏小：由于分解炉是MFC型分解炉，受当时技术的局限，在生产运行中经常压炉，而每次停炉处理都在2h左右，对整个系统影响很大。

三次风管是V型布置，风阻大，入炉的三次风温<600℃，不能满足炉子的工艺要求。

三次风沉降室锁风阀锁风不严，漏风积灰严重，影响工艺的稳定操作。

单冷机耐火砖寿命短，扬料勺易变形脱落。

窑头罩正压，窑内通风不畅，看火不清；漏灰漏风严重，工人的劳动环境差。

预热器系统风压损失大，通风量小，电耗增加，影响通风和预热效果。

1.2技改措施

针对上述问题，北京四方联科技有限责任公司结合现场实际，认真分析该烧成系统情况，并对改造方案进行系统核算和论证，最后确定改造方案，并拟订改造后产量为1200t/d。具体措施是：

扩大窑头罩，解决窑头正压及看火不清等问题，改后面积净增5.8m2。

将原带沉降室的V型三次风管取消，改为水平直型的三次风管。

改造原MFC分解炉，只保留部分筒体，更换MFC炉的流化床，增大炉容到125 m3，增加鹅颈管，重新配置流化床风帽和风机。

拆除压力损失大的预热器，利用原预热器框架及各级旋风筒原锥体，重新设计各级预热器旋风筒及上升管道，采用270o大包角、五边形进风口，并合理设计各级内筒的插入深度，确保收尘效率并大幅度降低阻力损失。对C1级筒进行独特设计，降低C1级筒出口粉尘浓度，减轻废气处理时电收尘器的负荷。

改造增湿塔，拆除原增湿塔里层，增高原外层筒体，并重新配置喷水系统，确保增湿效果。

高温风机由原风机制造厂进行改造，改后风量确定为208000m3/h，风压为～8.43kPa。

虽然产量大幅度提高，由于预热器采用低压损和高收尘效率设计，原70m2电收尘系统及烟囱虽未做改动仍能满足废气处理要求；

在满足土建框架负荷要求的情况下，主框架未做改动。去除了改造时干涉的小梁，同时增加部分钢结构梁支撑。

采用北京四方联科技有限公司的专利产品复合篦冷机改造单筒冷却机，具体方案是：

（1）拆除原窑下料溜子，单冷机截去1m，在窑头罩下安装一台复合篦冷机，实现了对熟料的急冷，改善了易磨性，提高了熟料的早期强度。

（2）从窑头罩上抽取三次风，提高了三次风温。

（3）从篦冷机侧抽取余风并收尘，一部分进煤磨，一部分余热利用或排出；

（4）篦冷机与单冷机之间采用北京四方联的专利密封技术进行密封连接。

采用四方联的专利密封技术更换原有的窑头及窑尾密封。

将电耗高的气力提升泵提料改为省电可靠的椿本板链提升机。

改造前后技术参数对比示于下表1

表1  烧成系统改造前后参数对比

| 序号 | 名称 | 改造前规格参数 | 改造后规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑 | Φ3 m×48m 3.8r/min 斜度3.5% 100Kw | 没变 |
| 2 | 冷却机 | Φ3.5 m×36m 4 r/min 斜度4% 125Kw | Φ3.5 m×36m截短1m，改用四方联复合式篦冷机，实现了对熟料的急冷，提高了熟料强度和易磨性，大幅度提高了冷却能力 |
| 3 | 密封 | 漏风漏灰严重 | 窑头、窑尾和单冷机密封均采用四方联复合密封 |
| 4 | 煤磨 | Φ2.2 m×4.4m 10t/h 260Kw | 利用窑头热风，其他没变 |
| 5 | 电收尘器 | WY70-5400-370m2 | 没变 |
| 6 | 生料提升机 | Φ1.4×5.5提升泵 50t/h 95Kw 电耗大 | 改用NBH300椿本提升机55Kw |
| 7 | 分解炉 | MFC炉容93m3 经常压炉 | MFC炉容增加32m3 不再压炉 |
| 8 | C1级筒 | Φ2.8m×2m 温度高 负压大 -7.4 kPa | Φ3.3m×2 -5.1kPa/380℃ 负压大幅度减小 |
| 9 | C2级筒 | Φ4.0m×1易堵塞 | Φ4.5m×1不再堵塞 |
| 10 | C3级筒 | Φ4.0m×1 | Φ4.5m×1不再堵塞 |
| 11 | C4级筒 | Φ4.3m×1 | Φ4.8m×1 |
| 12 | C5级筒 | Φ4.0m×1 | Φ4.8m×1 |
| 13 | 增湿塔 | Φ6.5m/5.5m×36.15m 160℃148000m3/h 易湿底 | 去掉Φ5.5m内筒，外筒加高 不湿底 208000m3/h |
| 14 | 高温风机 | W8-35-101 170000m3/h 850Kw无调整余地 | 由风机厂改转子220000m3/h 850Kw 开度60% |
| 15 | 三次风管 | V型带沉降室 风温＜600℃ 积灰漏风严重 | 改为水平直管风温提高到760℃不漏风不积灰 |
| 16 | 喷煤管 | 四风道喷煤管 | 没变 |
| 17 | 窑产量 | 29~31.5t/h | 月平均约50.78 t/h，三天达标1300 t/d 最高1550.4 t/d |
| 18 | 烧成热耗 | 6074KJ/Kg熟料 （1453kcal/kg熟料） | 3762KJ/Kg熟料（ 900kcal/kg熟料） |
| 19 | 烧成电耗 | 56.3kWh/t | 34 kWh/t |

2  技改后出现的几个问题及其处理

（1）窑尾生料稳料仓：由于仓体设计较大，导致仓压偏高，出现了冲料和塌料现象，影响喂料的均匀稳定。通过改变仓容和入料方式，解决了该问题；

（2）C5级筒入口平缓，积灰严重，停窑后，重新砌筑彻底解决了该问题；

（3）增湿系统的喷枪：由于冷却水水质较差，堵枪频繁，导致增湿塔湿底，增加过滤器后，解决了堵枪、湿底问题。

（4）关于抽余风方案由于资金问题暂缓实施。改造后产量52.7 t/h 时测量出单冷机熟料的温度与未改前29 t/h时的出料温度基本相当，温度下降不明显，但基本能满足生产工艺要求。

3   总投资及改造后的效果

改造投资费用见表2

表2 总投资费用明细表

| 序 号 | 项 目 | 投资（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火材料 | 267 | 1000t(含砌筑费) |
| 2 | 土建 | 50 | 含设备拆除 |
| 3 | 烧成设备 | 348 |  |
| 4 | 耐热件 | 228 |  |
| 5 | 非标件 | 300 |  |
| 6 | 技术服务 | 88 |  |
|  | 合计 | 1281 |  |

该技改项目2002年9月26日立项，2002年10月开始设计，2003月2月5日交付设计图纸。2003年3月24日停窑改造，2003年5月29日点火烘窑， 2003年6月5日至11日进行投料试烧，产量达到1100t/d。停机检修后于6月20日开始转入正常生产，到2003年7月10日，产量达到1200t/d，到2003年8月，月平均实现50.78 t/h（窑运转率为78.36%）。于8月20、21、22日连续3天标定累计生产水泥熟料3898t，平均1300t/d，实现了达产达标。瞬时最高产量64.6t/h，1550.4t/d，远远超过了设计指标，改造十分成功。

刊登于《中国水泥》2005年第10期

干法中空窑尾余热发电窑的技术改造

封宝宝1 贡振江1 黄振海1 高玉宗2  陈晓东2 田晨旭2

（1.河北石家庄天健水泥有限公司，石家庄 050200；

2.北京四方联科技有限责任公司，北京 100039）

河北天健水泥有限公司原有一条Φ3.5×60m干法中空带窑尾余热发电回转窑生产线，窑尾设一台型号为QC57/800-20-25/400锅炉及与之配套的3000KW汽轮发电机组。采用石灰石配料时，实际产量为18t/h（约430t/d），熟料综合热耗为6 373kJ/kg熟料（1 525kcal/kg熟料）。该公司于2002年11月委托北京四方联科技有限责任公司进行了技术改造设计。改造后烧成窑尾保留了原有的余热发电系统，并新增了一套离线布置的五级旋风预热器带喷腾型分解炉的预分解系统，同时对熟料冷却、废气处理、煤粉制备等相关系统一并进行了改造。技改工程总平面布置图见图1。

图1  技改工程总平面布置图

１  改造前存在的主要问题

1.1  市场竞争压力大

2001年后在该公司周边方圆10公里范围内先后有4条2 500t/d和2条5 000t/d新型干法水泥熟料生产线投产，均生产优质回转窑水泥，这些工厂建设投资低，技术经济指标好，因此该工厂的市场竞争压力加大。

1.2  热耗高，能源利用不合理，生产成本高

熟料热耗高达6 373kJ/kg熟料（1 525kcal/kg熟料），远远高于新型干法水泥生产线，随着原煤价格的不断提高，熟料生产成本也不断提高；此外该生产线的产量低，劳动生产率大大低于目前新建的新型干法水泥生产线，同样提高了生产成本。

1.3  窑头燃烧器技术落后

燃烧器为单通道型式，结构陈旧，一次风用量达30%，二次风吸入量少，烧成带温度不易提高，火焰形状不易控制，适应窑况波动能力差，窑前温度低，冷却带长，熟料冷却效果差，热耗高，易出现结圈、甚至结蛋现象。

1.4  熟料急冷效果差，热回收效率低

采用单筒冷却机冷却熟料，急冷效果差，影响熟料质量；二次风温低，冷却机的热回收效率只有58 %左右，造成大量热量损失。

1.5  窑和冷却机密封效果差

回转窑两端及冷却机密封效果差，漏入的冷空气量多，热耗提高，产量降低；此外还导致窑头正压，各密封处漏灰现象明显，对现场造成污染，工人操作环境差，工人劳动强度高。

1.6  窑头罩小，影响正常生产操作

窑头罩小，竖井风速高，对窑头压力、冷却机的冷却效果都带来了不利影响，且窑前看火不清晰。此外，本次改造后需要增加从窑头罩抽风的三次风管，若窑头罩不改或改造后竖井面积设计不当，还将会有大量的熟料粉尘被带入三次风管，进而影响预分解系统的正常生产。

2  技术改造措施

该公司经过考察后决定由北京四方联科技有限公司对原有生产线进行技术改造设计。四方联公司对改造前后生产系统进行了详细的工艺平衡计算，确定了烧成系统主要技术改造方案如下：

（1）采用四方联公司的专利技术——复合式冷却机技术改造原有的单筒冷却机，将原有单筒冷却机热端截短，并在此部位增加一台充气梁篦式冷却机。原有单冷机改造为复合式冷却机后，实现了熟料的急冷，适应了熟料产量提高的要求，入窑风温显著提高，冷却机热回收效率提高到了72%以上；

（2）窑头罩扩大，使窑头罩竖井的风速降低，窑头压力正常，窑头看火清晰，同时还保证带入三次风管的粉尘总量少；

（3）原有单通道喷煤管更换为四通道喷煤管，更换窑头喷煤管的煤风风机，新增净风风机，新增窑尾喷煤管的煤风风机；煤粉输送采用螺旋泵。改造后火焰调整灵活自如，异常窑况明显减少，一次风量达到了入窑风量的8%以下，提高了通过冷却机的风量比例，熟料热耗下降；

（4）回转窑两端密封圈改造为四方联公司的专利技术——复合式密封。该种密封形式漏风量远远小于其它各种传统形式的密封，降低热耗和电耗，减少了污染，稳定了工艺操作；

（5）新增三次风管，规格Φ2 200mm，由窑头罩抽取三次风后送往预分解系统；

（6）新增离线喷腾型管道分解炉，规格Φ4 600 mm；新增离线炉至第五级旋风预热器进口的鹅颈管，规格Φ3 600 mm；

（7）新增炉列预热器，规格为：C1：2-Φ4 000mm ；C2～C5：1-Φ5 000mm；

（8）新增炉列废气处理系统，出预热器的废气经过新增的增湿塔增湿调质、降温后，经高温风机送往新增的电收尘器，出电收尘器后的净化气体，通过新增的尾排风机排入原有的烟囱；

（9）新增窑尾专用的生料提升机，减少带入烧成系统的冷风量，降低热耗和高温风机的电耗，和气力提升系统比还可以显著节约生料送入窑尾的电耗；

（10）改造原有Φ2.2×6m开流煤磨系统为带动态选粉机的风扫煤磨系统；

（11）新增生料入窑、煤粉入窑、煤粉入炉计量系统，均采用根据科里奥利原理开发的国产科氏力秤；

（12）改造或新增了其它必要的辅助生产设备，如增加了增湿塔的升压水泵房，改造了原有的变电所等。

3  改造后烧成系统工艺流程

3.1  国内典型的改造工艺流程对比

目前国内的中空窑尾余热发电窑，采用窑外分解技术改造过的生产线屈指可数。在改造过的生产线中，除本次改造采用的离线预热分解系统工艺流程外，还有一种采用在线分解炉带二级或三级预热器的改造方案。本次改造方案与在线分解炉的改造方案不同的特点在于：（1）改造投资低。由于本流程窑的烟气不入分解炉和预热器，且出预热器系统的废气由单独的炉列废气处理系统进行处理，系统处理风量小，系统总投资小；（2）发电系统运行参数变化不大。由于本流程仍然是由出窑的热烟气直接进入余热发电系统，通过合理的窑列、炉列工艺平衡设计，可以使余热发电系统工况运行参数与改造前变化不大，利于发电系统稳定运行。而采用在线炉带预热器的改造方案，出预热器系统的烟气温度往往比改造前低，而烟气量往往比改造前大，发电系统的工况运行参数发生改变；（3）改造的工期短、难度小。本流程在进行预热器和分解炉框架土建施工、废气处理系统土建施工时不需要停产，在预热器、分解炉、废气处理系统主要设备安装时不需要停产，且不需要截短窑体和重新改造窑尾烟室，改造难度大大降低。

出于上述因素以及该公司的具体实际情况，本次改造采用了增加离线预热分解系统的改造方案。

3.2  本工程工艺流程简述

由窑头罩抽取的三次风由分解炉底部喷腾入炉，强化炉内煤粉的燃烧、生料的均布及换热效果，产生的热烟气经鹅颈管入新增的五级旋风预热器系统和废气处理系统。窑内产生的烟气仍然入原有发电系统，并经原有废气处理系统排放。烧成系统工艺改造方案和布置见图2、图3。

4  改造效果

技术改造的设计产量为日产熟料1 200 t，熟料热耗为4 301kJ/kg熟料（1 029 kcal/kg熟料）。投产后实际产量为1 240t/d，熟料热耗为4 135 kJ/kg熟料（989 kcal/kg熟料）。技改前后烧成系统的主要工艺参数和技术经济指标见表1。

技改前后烧成系统主要工艺参数                       表1

| 项 目 | 改造前 | 改造后 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熟料产量（t/d） | 430 | 1 240 | 增810 |
| 熟料实物煤耗（kg/kg熟料） | 0.301 | 0.195 | 降低0.106（折成同种实物煤） |
| 熟料热耗（kJ/kg熟料） | 6 373 | 4 135 | 降低2 238 |
| 熟料f-CaO（%） | ≤1.5 | ≤0.8 | 降低0.7 |
| 熟料28d抗压强度（MPa） | 53.0 | 55.2 | 增加2.2 |
| 回转窑转速（r/min） | 1.0 | 2.5～2.8 | 提高1.5～1.8 |
| 熟料成本（元/t） | 177.9 | 146.1 | 降低31.8 |
| 窑头用煤量（t/h） | 5.39 | 4.11 |  |
| 分解炉用煤量（t/h） | ／ | 5.98 |  |
| 窑尾烟室气体温度（℃） | ／ | 920～950 |  |
| 分解炉出口气体温度（℃） | ／ | 890～910 |  |
| C5下料温度（℃） | ／ | 840～860 |  |
| 入窑物料表观分解率（%） | ／ | 85～90 |  |
| C1出口气体温度（℃） | ／ | 330～350 |  |
| C1出口气体压力（Pa） | ／ | 5 800～6 000 |  |
| 入炉三次风温度（℃） | ／ | 650～700 |  |

图2  离线喷腾型分解炉和五级旋风预热器改造方案和布置

图3  复合式冷却机、窑头罩、三次风管改造方案和布置

刊登于《中国水泥》2006年第2期

五级旋风预热器回转窑生产线的技术改造

曹清元1  闫海龙 1  陈晓东2  邢桂文2 田晨旭2

（1.上海富磊东方水泥有限责任公司，阜新 123100；

2.北京四方联科技有限责任公司，北京 100039）

0  前言

上海富磊安装有限公司于2 004年收购了辽宁阜新东方水泥厂。该厂拥有一条Φ2.5/2.8×44m带“邗江型”五级旋风预热器回转窑生产线，原设计产量为300t/d，设计热耗为4 389 kJ/kg熟料，但熟料实际产量只有220t/d，熟料实际热耗为4 765kJ/kg熟料，均未达到设计指标。为了降低能耗、提高产质量，上海富磊安装有限公司于2 004年9月邀请国内7家单位参加技术改造工程设计投标工作，最后选定北京四方联科技有限责任公司进行技术改造工程设计。该工程于2 005年5月投产，投产后达到了比较理想的效果。按照2  004年7～8月生产数据，以及2 005年11～12月生产数据进行统计，改造前后的主要指标对比见表1。

改造前后主要指标对比                          表1

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 改造前生产指标 | 技术改造设计指标 | 改造后生产指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料产量 | t/d | 220 | 600 | 715.7 |
| 2 | 熟料热耗 | kcal/kg | 1 140 | 950 | 888.6 |
|  |  | kJ/kg | 4 765 | 3 971 | 3 714 |
| 3 | 熟料电耗 | kWh/kg | 45.8 | 35.5 | 32.6 |
| 4 | 熟料强度 | 3天强度（MPa） | 26.7 | 28.0 | 28.6 |
|  |  | 28天强度（MPa） | 54.1 | 58.0 | 58.8 |

1  技术改造设计方案

根据对全厂主机设备生产能力的诊断，以及改造后全厂的物料平衡，确定以挖掘回转窑的生产能力作为本次改造设计指标核心，其它指标均根据改造后的熟料产量指标来确定。由于原来的回转窑热端有一部分已经扩大至Φ2.8m，以多大窑径确定改造后的产量是个关键问题。根据工艺计算结果，扩径段的长度明显小于改造后燃烧带的长度，说明这部分的扩径并不是有效的，因此烧成能力依然受未扩径段Φ2.5m直径的制约，即该窑烧成能力接近于Φ2.5×44m回转窑的能力。因此本次设计指导思想是按照Φ2.5×44m的回转窑来对烧成系统进行整体设计。实践证明，因为对窑径问题分析正确，在系统设计时没有走弯路，改造效果理想。此外我们对每一个技改工程都因地制宜进行个性化设计，本工程也不例外。

1.1  窑尾生料计量与入窑系统

（1）拆除原有的固体冲板流量计，重新更换一台大规格的固体冲板流量计，最大测量范围为100t/h；

（2）拆除原有的气力提升泵和罗茨风机，采用窑尾专用的钢芯绳胶带斗式提升机和锁风阀将生料送入窑尾C2预热器至C1预热器上升管道，减少带入烧成系统的冷风量，降低热耗和高温风机的电耗。此外该技改方案还可以显著节约输送生料的电耗。

1.2  烧成窑尾（工艺布置参见图1）

（1）采用四方联公司开发的预热器（SFLP）技术。技术特点是通过优化涡壳、内筒、上升管道的结构形式和参数，优化各级预热器的高径比，使优化后的预热器系统直径和高度均较小，一样可以达到分离效率高、压损低的效果，从而降低设备制作和耐火材料砌筑的投资。从土建施工投资和安装难易程度方面来看，上述方案实施后，原有的窑尾框架层数不变、高度不变、面积不变，改造后的五级预热器全部安装在了原有的框架内，尽可能地利用了原有的梁、板、柱并进行必要的加固，安装难度小，土建投资也大大地降低。从施工工期方面来看，采用上述方案进行改造的周期也是最短的。

（2）采用四方联公司开发的离线喷腾型分解炉（SFLC-S）技术。通过对所用煤质的研究，确定合理的炉容，提高煤粉的燃烬度；通过对炉的结构形式进行优化，提高固气滞留比，延长生料粉的停留时间，提高分解炉内的换热效率，保证生料分解效果。此外在撒料台的形式和位置，煤粉喷入点的数量和位置、生料落料点的位置等方面都进行了认真的研究和设计。

1.3  烧成窑中（工艺布置参见图1）

（1）利用原回转窑传动电机（交流75kW）不再改造，改造原有的减速机，使回转窑的最高转速提高至3.8r/min，适应提高产量后的要求；

（2）回转窑筒体两端的密封改造为四方联公司的专利技术——复合式密封，该种密封形式漏风量远远小于其它各种传统形式的密封，降低热耗和电耗，减少污染，稳定工艺操作；

（3）新增三次风管，由窑头罩抽取的热风经三次风管送入分解炉底部，经炉底缩口高速喷入炉内。

1.4  烧成窑头（工艺布置参见图1）

（1）更换大窑头罩。使改造后窑头罩竖井的风速降低，窑头压力正常，窑头看火清晰，同时还保证带入三次风管的粉尘总量少；

（2）采用四方联公司的专利技术——复合式冷却机技术改造原有的单筒冷却机。将原有单筒冷却机热端截短，并在此部位增加一台充气梁篦式冷却机。原有单冷机改造为复合式冷却机后，实现了熟料的急冷，适应了熟料产量提高的要求，入窑风温显著提高，冷却机热回收效率由原来的56%提高到了71%，改造后熟料的早期强度、易磨性都得到了改善；

（3）保留原有窑头喷煤管及净风、煤风输送系统，新增窑尾喷煤管的煤风风机、煤粉仓、固体冲板流量计和螺旋输送泵，并将原来窑尾生料提升泵所用的罗茨风机拆除后移到窑头车间，作为备用风机。

1.5  窑尾废气处理

（1）改造原有的增湿塔。更换增湿塔的升压水泵，增加增湿塔的雾化喷头，增湿塔高度增加，塔体总容积增大，使改造后塔内烟气的平均停留时间能够满足水分完全蒸发的要求，防止“塌底”；

（2）更换原有的高温风机，但利用了原有的液力偶合器、风机基础等；

（3）利用原有并联使用的4台窑尾袋式收尘器，再新增2台窑尾袋式收尘器，与原有的4台并联实用，满足改造后窑尾废气量增大的处理要求；

（4）窑尾袋式收尘器后更换一台尾排风机，克服袋式收尘器较高的阻力，使净化后的废气能顺利地经原有的烟囱排入大气。

1.6  煤粉制备

（1）更换原有Φ1.7m×2.5m煤磨为Φ2.0m×4.0m煤磨，利用原有磨机土建基础进行加固；

（2）拆除原有的粗粉分离器，更换为煤粉动态选粉机；

（3）拆除原有的细粉分离器，改造原有的煤磨防爆袋式收尘器，增大收尘系统的气体处理能力；

（4）去掉原有的循环风机和收尘器后的尾排风机，只在收尘器后更换一台全新参数的高压离心引风机。改造后煤粉制备系统在负压工况下操作，系统运行稳定可靠，且有利于保持现场整洁，减少污染及煤粉的损失。

1.7 其它

改造或新增了其它必要的辅助生产设备，如改造上述范围内各车间电气和自动化设施、改造原有的变电所等。

2  改造前后烧成系统主要工艺参数对照表

改造前后烧成系统主要工艺参数对照表                  表2

| 主要工艺参数 | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 回转窑规格（m） | Φ2.5/2.8×44 | 不变 |
| 熟料产量（t/d） | 220 | 715.7（最高时745） |
| 熟料热耗（kJ/kg） | 4 765 | 3 714 |
| 分解炉喂煤（t/h） | / | 2.95 |
| 窑喂煤量（t/h） | 1.97 | 2.05 |
| 窑尾温度（℃） | 933 | 971 |
| 窑尾压力（kPa） | -0.05 | -0.07 |
| 分解炉出口温度（℃） | / | 896 |
| 分解炉出口压力（kPa） | / | -0.53 |
| 鹅颈管出口压力（kPa） | / | -0.82 |
| 三次风管热端温度（℃） | / | 702 |
| 三次风管冷端压力（kPa） | / | -0.16 |
| 二次风温度（℃） | 711 | 956 |
| 入窑物料温度（℃） | 825 | 868 |
| 入窑表观分解率（%） | 26（最高时35） | 92（最高时96） |
| 窑尾风机入口压力（kPa） | -6.82 | -5.68 |
| C1级筒出口温度（℃） | 368 | 348 |
| C1级筒出口压力（kPa） | -6.01 | -5.13 |
| C5级筒出口温度（℃） | 816 | 846 |
| C5级筒出口压力（kPa） | -1.39 | -1.49 |
| 窑速（r/min） | 1.50 | 3.68 |

注：改造前参数按照2004年7～8月生产数据统计，改造后参数按照2005年11～12月生产数据统计。

图1   烧成车间工艺布置图

刊登于《中国水泥》2005年第2期

湿法窑技术改造的主要决策因素和方案

陈晓东1，高玉宗1，姚桂玲2

（1.北京四方联科技有限责任公司，北京 100039；

2.湖北教育学院机电工程系，武汉  430205）

1  湿法窑技术改造的主要决策因素

本文所谈的湿法窑技术改造，是指以能耗显著降低、产量成倍增长为目标的改造方式。改造的主要方案有两种，即湿磨干烧技术改造方案（为叙述方便，文中简称“半干法”）和新型干法技术改造方案（文中简称“全干法”）。

半干法工艺兼有湿法制备料浆、干法煅烧熟料的优点。它对潮湿、粘性、有害成分高、均匀性差的原料适应性强，配料简易准确，粉磨流程简单，制备的料浆均匀、质量好。它类似于新型干法煅烧工艺，单机产量高、热耗低、能生产高性能的优质熟料。其热耗远低于湿法，略高于干法。半干法工艺还可分为滤饼破碎烘干法和混合法；全干法工艺是指目前大中型水泥厂普遍采用的新型干法生产工艺，代表着现阶段水泥生产的最先进水平。

采用何种工艺进行湿法窑改造，应综合考虑下述因素作出决策。

1.1  市场分析

应认真分析项目当地及销售半径内的周边市场水泥需求总量和未来的增长趋势，有竞争关系的水泥企业的发展动向，现在及未来市场对水泥产品品种、质量的要求。改造后的产量、品种、质量等应符合现在和未来的水泥市场要求。

1.2  原燃材料

1.2.1  供应量

技改后原燃材料用量增大，原燃材料的储量或供应量应满足正常的服务年限要求。尤其是石灰石原料，应有资源地质勘探单位提交的勘探报告，经建设主管部门审查，由矿产储量委员会批准，作为技术改造的重要依据。如主要资源已面临枯竭，或不能满足改造后的服务年限要求，又没有满足要求的代用原料，则不应进行大规模的技术改造。

1.2.2成分和稳定性

原料中的有害成分（K2O、Na2O、Cl-、SO32-)含量高时，如超出了全干法工艺的限制，可以采用半干法的生产工艺，在料浆脱水过程中除去部分溶解于滤液中的有害成分，提高烧成系统对原料的适应性。当原料有害成分较低时，可结合其它因素综合考虑采用全干法改造工艺。

全干法工艺对入窑生料成分稳定性要求较高，当原料成分较稳定时，可以省略原料的预均化措施，节约大量投资。若原料成分波动较大时，需增加较多投资完善均化设施，影响改造后的经济指标，这时采用半干法工艺会较为合适。

1.2.3加工使用性能

若原燃材料因气候等方面的原因造成原始水分大，采用全干法改造时对原料的烘干能力要求强，相关的配套设施多、投资大，不一定经济，此种情况采用半干法改造会更适宜。

部分湿法厂的矿山离工厂较远，或由于地形复杂、运输困难，将湿法制备石灰浆系统设于矿山，用管道输送进厂，料浆水分较高，这时以采用湿磨干烧工艺为宜；或有些工厂，利用的是含水量很高的工业废渣等原料，或是经挖掘、淘泥或高压泵远距离输送到厂的高水分原料，这时也宜采用湿磨干烧的工艺为好。

当料浆过滤性能好时，具备半干法改造的条件，可采用滤饼破碎烘干半干法（简称“滤饼破碎烘干法”）生产工艺；当过滤性能差时，可考虑用干法制备部分生料粉或利用干校正料粉（如干粉煤灰等）与料浆进行配合的混和半干法（简称“混合法”）生产工艺，或直接采用全干法的生产工艺。

1.3建设场地及交通运输条件

就地改造时，若水泥制备部分场地条件有限，可以通过销售熟料或租赁、购并、异地建设粉磨站的方法来解决，但原料制备和烧成系统应有进行技术改造的场地空间。采用全干法改造工艺时，原有的原料制备系统大部分设施可以拆除，原有回转窑需截短，场地空间不会有大的问题，但采用半干法改造时，虽然回转窑同样需截短，但由于大都要保留原有的生料制备系统并应使新增生料制备系统和原有系统合理衔接，场地应有较大的布置空间。各种改造方案还应考虑合理的原材料堆放、存储、运输的场地，以免影响改造后的生产，必要时可以将厂区适当扩大。

技改完成后，全厂各种物料和成品的吞吐量会有显著的增加，无论是铁路、公路还是水路运输，应保证运输能力能够满足技改后的要求。要分析厂区道路和运输设备是否完善，必要时对厂区道路重新进行规划，加以改造或新建，增加运输设备。此外还要注意原燃材料、成品、人流的合理分开。

1.4  原有的技术装备水平

规格小的湿法窑产量较低，改造后主要技术指标虽然有提高，但与规格大的新型干法窑技术指标相比仍然落后较多，在绝对数量上反映不出比较明显的优势，所以对直径Φ3.2m以上的窑进行技术改造的效果才比较明显。在同一地区或拥有多条生产线的同一个工厂应优先选择规格大的湿法窑加以改造。

要认真判断原有设备的可利用价值，尤其是高温热工设备，在运转过程中可能会有变形、破损等情况。对拟利用的主机设备应判断其服务年限至少能保持在10年以上的才有改造价值。

有些湿法厂建于上世纪八、九十年代，有的厂在这期间进行了改造或扩建，如果其湿法生料制备系统保持尚好，服务年限还能较长，这类工厂采用湿磨干烧的生产工艺为好，尤其是当生料制备系统的生产能力偏高时，更宜采用湿磨干烧的生产工艺。

拥有多条生产线的企业，为充分利用原有的原料制备和水泥粉磨的能力，以降低能耗为重点，可以考虑将其中的部分生产线加以改造，通过这种思路可望以较低的投入，充分利用原有的装备、资源及供电供水等其它优势，取得很好的经济效益。

1.5  水电等动力及物资供应情况

改造完成后，全厂的水电等动力及物资供应情况均要发生变化，大都要增加，尤其是在成本中占很大比例的电力供应。改造后虽然单位产品的电耗下降，但由于产量的大幅度提高，改造后生产线的总装机容量还是有了较大提高，因此工厂原有供电设施能力是否有富余、电力增容的条件是否具备等问题在改造前都应认真落实。对于拥有多条湿法生产线的工厂，采用部分停产、部分改造的方式，在厂区内的总用电负荷接近厂区供电能力的前提下，保证改造后的正常生产也是一个可行的办法。

1.6  当地政府的规划和环境保护要求

要考虑是否与当地政府关于本地区的建设规划、经济发展规划和本行业的发展规划相符合。此外还应严格按照环保法规和建设法规规定完成项目申请书和环境影响评价报告，经政府有关部门审查通过，在设计、建设、生产过程中严格按照“三同时”原则执行，各种污染物的排放符合环保标准。

1.7  依靠技术进步享受国家的优惠政策

改造时若能够结合当地的实际情况利用一些工业废渣、废弃物等生产水泥，既可以为保护环境、推动水泥工业的可持续发展作贡献，又可以享受国家有关的优惠政策而进一步提升企业的效益。例如安徽皖维化纤化工股份有限公司利用电石渣、废石灰、石灰石尾矿、粉煤灰及焦炭粉等工业废料的湿磨干烧生产线每年利用工业废料40万吨以上；又如浙江湖州达强水泥有限公司应用湿磨干烧技术，利用太湖流域的污泥生产水泥，以缓解流域河道淤积、河床和湖底抬高带来的航运和蓄洪能力减弱的问题；而辽宁鞍山冀东水泥有限公司利用鞍钢集团的炼铁工业熔渣，采用全干法的生产工艺生产水泥熟料，不仅利用了大量废渣，熟料热耗仅有650×4.18kJ/kg熟料。因此若一些湿法窑企业具备上述条件，并在进行技术改造时加以实施，更是一举多得的好项目。

1.8  资金筹措及技术经济分析

从湿法窑向半干法和全干法水泥生产工艺转变时，由于烧成系统工艺线路发生了较大的变化，企业的规模也发生较大的变化，因此资金投入较大，尤其是全干法的生产工艺，由于原有的湿法生料制备系统也基本上不能利用，其资金投入还要更大。因此企业在立项时对资金筹措能力要加以重视。

技术改造应认真分析企业各方面的条件量力而行，应在更好地盘活原有的资产并合理地利用、用较低的投入取得较高的综合效益上多开拓思路。改造的前提必须要有良好的社会效益，并保证技术在成熟、可靠基础上的先进性，然后再结合前述的各方面因素及资金筹措能力确定最适宜的改造方案，最后一定要通过严格的技术经济分析确认其在经济上是可行的，具有较好的获利能力、消偿能力和抗风险能力。技术改造有时也需要作几套设计方案进行选择，这时也需要通过技术经济分析帮助业主决策最佳的改造方案。

2  湿法窑技术改造方案

根据水泥工业的技术发展方向，对湿法窑的改造方案应首推全干法工艺。但综合上述各因素后，当采用全干法的改造方案不适宜时，可以采用半干法的改造方案。

全干法的改造方案可以在原地改造，或在异地新建新型干法生产线，是技术改造的重点发展方向。由于介绍全干法工艺的各种技术资料很多，本文只重点介绍半干法的技术改造方案。

2.1  半干法技术改造方案

我国的湿法窑半干法改造过程已发展至成熟提高阶段，表现在如下方面：料浆的脱水减水已发展为多种形式，如真空吸滤、板框压滤、干湿混合制泥、干湿混合喷浆、掺减水剂等方式；生料粉的制备由最初与窑离线不同步进行，发展到与窑在线同步进行，使流程简化，运转率提高，能耗降低；滤饼由直接入窑煅烧方式，发展成为带不同级数的预热器窑，进而又发展成为带分解炉的新型干法生产工艺，热耗也由湿法窑平均热耗1400×4.18kJ/kg熟料，降至早期半干法的1200×4.18kJ/kg熟料，及目前的850×4.18kJ/kg熟料（石灰石配料），通过技术改进还在继续降低，窑径Φ 3.5m以上的半干法生产线的热耗正逐步接近同规格的新型干法窑。

应用半干法工艺进行技术改造常用的生产工艺主要有两种，即滤饼破碎烘干法、混合法。在上述两种方法中，滤饼破碎烘干法应用较多。

2.1.1  滤饼破碎烘干法

当料浆的过滤性能较好时，为充分利用原有设备，节约投资，可以采用此种工艺。

原有湿法制备能力不够时，需新增料浆制备能力，工艺方案可与原有方案基本相同，并使新旧生料制备系统合理衔接。采用吸滤机或压滤机等脱水设备将料浆制成含水分18～20%的滤饼，滤饼经过电子皮带秤计量后由皮带机、滤饼回转喂料机送入锤式破碎烘干机。滤饼在锤式破碎烘干机内被破碎烘干成水分＜1%的生料粉，再被风扫入新增预热器系统顶部的旋风集料器，分离后的废气入电收尘器进行处理，收下的粉尘重新喂入锤式破碎烘干机。烘干热源是利用出C1旋风预热器的废气，温度约500～550℃。由旋风集料器气体中分离出来的生料粉，经C1、C2二级预热器预热和分解炉强化分解后，再经C3预热器分离后送入回转窑内煅烧。烧成窑中利用原有的回转窑截短，改造传动系统提高窑的转速，根据热平衡计算确定合理的长径比。熟料冷却采用四方联发明的立式冷却机、复合式冷却机或新型控制流推动篦式冷却机。立式冷却机和复合式冷却机的单位熟料的冷却用风量小，余风排出量少，减少了余风排出的带走热。通过冷却机的气体，一部分作为窑头二次风入窑，一部分从大窑头罩抽取（或窑头罩、冷却机混合抽取）经三次风管送往窑尾分解炉，其余送往煤粉制备车间作烘干热源，剩余部分经电收尘器净化后排入大气。冷却后的熟料经输送机送至熟料储存库。

2.1.2  混合法

当料浆的过滤性能不好，或有来源稳定、成分合适的干粉（如粉煤灰等），为充分利用原有设备，节约投资，可以采用此种工艺。

此种工艺是利用原有的料浆制备系统，新增干法制备系统用来补足剩余部分的生料制备能力。干法制备采用立式磨或烘干风扫磨，利用窑尾热烟气作烘干热源。此外还可采用成分较合适的干校正料粉。

原料调配方式主要有四种：（1）料浆按照拟采用的生料率值由料浆库单独配制，干生料亦按同样的率值配料。由于料浆及干料成分目标率值相同，干湿混合程序只有干湿料数量的调整，从而有利于熟料质量和煅烧制度的稳定；（2）当有干粉原料（如粉煤灰）参与配料时，可将干粉单独计量并与其它计量后的料浆混合搅拌后入破碎烘干机；（3）干粉计量后直接入破碎烘干机，料浆计量后直接喷入破碎烘干机前热风管道；（4）混合料浆直接喷入破碎烘干机。

出破碎烘干机后的生料预热、分解及熟料烧成工艺流程同滤饼破碎烘干法。

混合法的生产工艺不受料浆过滤性能的限制，混合工序简单、可靠、运行费用低，并具有充分利用原有设备设施，不需增加一次性投资及经营费用均高的料浆过滤系统，基建投资低于滤饼破碎烘干法。另外它克服了部分企业在采用滤饼破碎烘干法的改造工艺方案时，为了满足改造后增产部分所需的生料，而存在的干物料中先加水，加了水后再脱水的弊病，可以进一步降低综合能耗。

2.2  半干法工艺流程的改进

为了进一步降低系统热耗，进一步缩短与全干法的生产工艺热耗的差距，可以在原有技术上进一步加以改进。通过系统的改进，除降低热耗外，还有望在降低系统投资方面取得效果。

通过对半干法的生产工艺进行分析，通过冷却机后的空气热焓除可用于窑用二次风、分解炉用三次风、煤粉制备用烘干热风外，还可以直接用来实现对滤饼的烘干，并有望降低预热分解系统的投资。因为原有的湿磨干烧生产线，是将篦冷机的高温热风由窑头罩通过三次风管送至分解炉，再经过C1、C2、C3级预热器入锤式破碎烘干机作为滤饼的烘干热源。实际上，由于用于烘干滤饼的那部分热量要靠热烟气的携带经过分解炉和预热器，预热分解系统需按照高烟气量处理能力来设计，设备规格大。如果单独设一风管从冷却机的适宜部位抽热风直接入破碎烘干机作为烘干滤饼的热源，这样分解炉、预热器、三次风管的规格尺寸可以减小，降低设备、耐火材料和土建投资（降低的总投资将远大于增设的风管投资），而且热烟气量控制方便，避免热焓过高和过低时对系统运转产生的影响。在设计时可继续保留出一级预热器的热烟气入锤式破碎烘干机的管道，用于点火投料初期等未达到正常操作状态和出现不正常窑况时保证系统的运转。

3  结束语

湿法窑生产企业是建国后前30年我国国有水泥制造企业的主体，为国民经济建设作出了巨大贡献。随着先进的新型干法水泥生产工艺的发展，湿法窑的技术经济指标已远远落后，尤其是对不可再生资源的消耗量大，与水泥工业的可持续发展要求相悖。利用湿法窑企业尚存的多方面优势，全面分析技术改造的各种因素并综合权衡，采用湿磨干烧工艺或新型干法工艺进行技术改造是非常必要的。

回顾湿法窑改造的历史，一直随着全行业的技术水平发展而不断地提高，这就要求所有参与技术改造的各方，都应以动态的眼光来不断关注这项工作。技术的发展是无止境的，对湿法窑进行技术改造的思路也应不断地与时俱进，不断采用更加合理的方案，取得更好的社会效益和经济效益。

刊登于《中国水泥》2007年第7期

变频调速技术在工厂设计和技术改造中的应用

韩国华1，任二龙，刘少平，陈晓东2

（1.河北省建筑材料工业设计研究院，石家庄  050 051；

2．北京四方联科技有限责任公司，北京  100 039 ）

变频调速技术具有显著的节能效果、优良的软起动特性和连续无级的调速性能。近年来，随着电子技术及大规模集成电路的发展，功率半导体器件生产工艺的改进及生产成本的降低，变频器的价格也随之降低，使变频调速技术在工业领域的使用越来越多。在这种大趋势影响下，变频器在水泥行业的应用范围也日趋扩大。最初，变频器在水泥行业的应用主要包括调速皮带秤及部分计量设备、增湿塔喷淋控制系统、水泵房恒压供水系统等，而现在，变频器在水泥行业的应用领域已扩展至窑尾高温风机以及其它大型风机的调速、回转窑传动装置的调速、推动篦式冷却机篦板往复运动调速、不漏料固定篦床式冷却机推杆装置往复运动调速等。变频器在以上这些环节中都起着相当举足轻重的作用，直接关系到水泥生产线重要设备的运行情况，也直接影响到生产工艺稳定，甚至直接影响到产品的质量。因此，在水泥工厂的设计和改造中，相关的技术人员应该了解变频器的工作原理和基本参数的调试方法，进行合理的选型，并使设备能够顺利调试并投入生产运行。

1 变频器的工作原理

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式（VVVF变频或矢量控制变频），先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源，然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器，逆变部分为IGBT三相桥式逆变器，且输出为PWM波形，中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。

2  变频器的基本参数及常规调试方法

变频器的功能参数很多，一般都有数十乃至上百个参数供用户选择。而实际应用中，我们一般不需要对所有参数逐一进行设置和调试，往往采用出厂设定值即可。但由于有些参数和实际使用情况关系密切，且有些参数还相互关联，因此要具体问题具体分析，根据实际情况进行设置和调试。目前生产变频器的厂家比较多，产品功能不一而足，即使功能相同，其各自的参数名称也五花八门，为叙述方便起见，本文以富士变频器的基本参数名称为例进行介绍，其他厂家变频器的基本参数设置可依此参考。

2.1  加减速时间

加速时间是指变频器输出频率从0上升到最大频率所需的时间；减速时间是指从最大频率下降到0所需的时间。通常用频率设定信号的上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时应限制频率设定的上升率以防止过电流，而减速时应限制下降率以防止过电压。

加速时间设定要点：将加速电流限制在变频器过电流容量以下，避免过流失速而引起的变频器跳闸；减速时间设定要点：防止平滑电路电压过大，避免再生过压失速引起的变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来，但在实际调试中一般采取一种逐步逼近的方法，即首先根据负载大小凭经验设定较长加减速时间，通过起、停电动机观察有无过流、过压报警，然后将设定的加减速时间逐渐缩短，以运转中不发生报警为原则，重复操作几次，便可确定出最佳加减速时间。

2.2  转矩提升

又叫转矩补偿，是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低，而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时，可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩，使电动机加速顺利进行；当采用手动补偿时，可根据负载特性（特别是负载的起动特性），通过试验选出较佳曲线。对于变转矩负载，如选择不当会出现低速时的输出电压过高，而浪费电能的现象，甚至还会出现电动机带负载起动时电流大，而转速上不去的现象。

2.3  电子热过载保护

本功能为保护电动机过热而设置，它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升，从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合，而在“一拖多”时，则应在各台电动机上加装热继电器。

电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。

2.4  频率限制

即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止因误操作或外接频率设定信号源故障引起输出频率的过高或过低，进而损坏设备的一种保护功能。此功能还可作限速使用，如有的带式输送机，当输送物料不太多时，为了减少机械和皮带的磨损，可采用变频器驱动，并将变频器上限频率设定为某一频率值，这样就可使输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。

2.5  偏置频率

有时又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时，可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低，如下图。有的变频器当频率设定信号为0%时，偏差值可作用在0~fmax范围内，有的变频器还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时，变频器输出频率不为0Hz，而为xHz，则此时将偏置频率设定为-xHz即可使变频器输出频率为0Hz。

2.6  频率设定信号增益

此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效，它用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10V)的不一致问题，同时方便模拟设定信号电压的选择。应用时，当模拟输入信号为最大时(如5v、10v或20mA)，求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可；当外部设定信号为0~5v时，若变频器输出频率为0~50Hz，则将增益信号设定为200%即可。

2.7  转矩限制

该参数可分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值，经CPU进行转矩计算，其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制，即使加减速时间小于负载惯量时间，也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速运行。

驱动转矩功能提供了强大的起动转矩，在稳态运转时，转矩功能将控制电动机转差，而将电动机转矩限制在最大设定值内，当负载转矩突然增大时，甚至在加速时间设定过短的情况下，电动机转矩仍不会超过最大设定值，也不会引起变频器跳闸。驱动转矩大对起动有利，一般设置为80～100%。

制动转矩设定数值越小，其制动力越大，适合急加减速的场合。如制动转矩设定数值过大则会出现过压报警现象；如制动转矩设定为0%，可使加到主电容器的再生总量接近于0，从而使电动机在减速时，不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。但在有的负载上，如将制动转矩设定为0%，减速时可能会出现短时空转现象，造成变频器反复起动，电流大幅度波动，严重时会使变频器跳闸。

2.8  加减速模式选择

又叫加减速曲线选择，一般有线性、非线性和S三种曲线。通常情况下选择线性曲线。非线性曲线适用于变转矩负载，如风机、水泵等。S曲线适用于恒转矩负载，其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性，选择相应曲线，特殊情况视实际原因采取相应措施。

2.9  转矩矢量控制

矢量控制是基于理论上认为：异步电动机与直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流再分别进行控制，同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此，从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制时，电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩，特别是电动机运行在低速区域时。

现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制，由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿，使电动机具有很硬的力学特性，对于多数场合已能满足要求，不需在变频器的外部设置速度反馈电路。此功能的设定，可根据实际情况在有效和无效中选择其一。

与之有关的功能是转差补偿控制，其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差，可加上对应于负载电流的转差频率。这一功能主要用于定位控制。

2.10  节能控制

风机、水泵都属于变转矩（减转矩）负载，即随着转速的下降，负载转矩与转速的平方成比例减小，而具有节能控制功能的变频器设计有专用V/f模式，这种模式可改善电动机和变频器的效率，其可根据负载电流自动降低变频器输出电压，从而达到节能目的，此参数可根据具体情况设置为有效或无效。

以上就是变频器的基本参数及其常规设置方法，需要说明的是，九、十这两个参数是比较先进的，有些用户在设备改造中无法启用这两个参数，即启用后变频器频繁跳闸，无法正常工作，停用后一切正常。究其原因主要有：（1）原用电动机的参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大；（2）对参数功能设置了解不够，如节能控制功能只能用于V/f控制方式中，不能用于矢量控制方式中；（3）启用了矢量控制方式，但没有进行电动机参数的手动设定和自动读取工作，或读取方法不当。

了解了变频器的以上基本参数后，在水泥厂设计和技术改造过程中如果打算使用变频器，就应根据本厂实际情况咨询变频器厂家，了解变频器的功能是否满足自己需要，再根据自己意愿选择变频器厂家及型号，完成设计和技术改造工作。

刊登于《中国水泥》2007年第11期

六级预热分解系统的开发及工程设计

陈晓东 高玉宗 邢桂文 田晨旭

（北京四方联新技术开发有限公司，北京 100039）

0  前言

新型干法水泥生产线生料入窑前，首先进入预热器系统，目的在于与窑内及分解炉内出来的热烟气进行换热，吸收烟气中含有的大量热能。换热过程的动力是温度差，随着生料温度的上升和烟气温度的下降，换热速率会明显下降，当温差为零时，换热就停止了。历史上曾经出现过带一级预热器的系统，由于仅仅进行一次热交换，即使换热管道很长，生料升高的温度和气体降低的温度都是有限的，因此热耗也较高。要想利用生料回收更多的热量，降低热耗，必须采用多级换热的方法，将上一级换热后的生料分离出来，与下一级更高温度的烟气再次进行热交换。预热器的级数越多，换热的次数越多，热耗降低得越多。

预热器的级数并非越多越好，原因是预热器系统的阻力随着级数的增加也会增加，会造成电耗的增加。因此在节热、节电孰重孰轻的问题上要综合起来考虑，同时还要考虑环保减排的问题。很显然，在不同国家、或者同一国家的不同地区，煤炭、石油、天然气等不可再生性能源紧缺程度是不同的，电力条件也是不同的，必须因地制宜地分析预热器级数问题。

我国的新型干法水泥生产线以五级预热器带各种类型的分解炉为主。近几年人们对五级预热器出口温度较高、热耗较高的问题开始重视，为了继续回收热量，许多工厂采用了利用预热器和篦冷机废气去发电的措施，低温余热发电技术开始在水泥工厂大量应用。但是，余热发电技术在节能、投资、环保、占地、工艺操作等方面是否就是最佳选择呢？根据我国目前的状况，利用六级预热分解系统来代替带低温余热发电的五级预热分解系统，进一步回收窑尾废气中的余热应是大势所趋。国内已经有水泥专家如天津院俞为民等撰文进行过详细分析，我们非常赞同文中的观点。参照该文提供的数据及其它一些资料，以5000t/d规模的生产线为例，低温余热发电系统与六级预热器的技术指标对比见表1。

低温余热发电系统与六级预热器技术指标对比              表1

| 序号 | 对比项目 | 低温余热 发电系统 | 六级预热 分解系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能效果 （kJ/kg熟料） | 115～126 （利用窑头、窑尾） | 112（利用窑尾） | 如果六级预热分解系统生产线的窑头余热也利用，其节能效果能超过低温余热发电系统。 |
| 2 | 增加的投资 （万元） | ～4500 （装机7500kW） | ～460 | 增加的投资是以五级预热分解系统为基准。 |
| 3 | 环保要求 | 必须采用袋收尘 | 可以采用袋收尘和电收尘 |  |
| 4 | 占地面积 | 增加 | 不增加 |  |
| 5 | 工艺操作 | 比六级系统复杂 | / |  |
| 6 | 对生料磨机选型的影响 | 大 | 小 |  |
| 7 | 对窑尾管道喷水的适应性 | / | 优于低温余热发电系统 |  |
| 8 | 节水效果 | / | 优于低温余热发电系统 |  |

从上表可以分析出，六级预热分解系统的节能效果与低温余热发电系统的节能效果接近，甚至进一步考虑窑头余热利用后，节能效果还优于低温余热发电系统，而投资仅相当于低温余热发电系统的1/10左右，且在其它一些技术指标上也具有优势，因此在水泥工业应用六级预热分解系统的前景是广阔的。

本文仅对我公司在六级预热分解系统开发方面所做的一些工作，以及在LDS水泥厂1500t/d水泥熟料生产线技术改造中完成的设计案例作一些介绍。需说明的是，对于规模较小的水泥熟料生产线，由于窑尾框架高度较低，预热器系统的换热管道相对较短，其采用六级预热器的意义反倒更大。此外，对于规模较小的生产线，“麻雀虽小，五脏俱全”，但愿本文能对2500t/d及其以上规模的水泥熟料生产线六级预热分解系统的开发设计，起到“抛砖引玉”的作用。

1  降低预热分解系统阻力

在新建工程设计中，我公司开发的五级预热分解系统C1出口压力为-4500Pa～-4800Pa。增加一级预热器后，如果沿用以前的设计参数，预热分解系统C1出口压力将会达到-5300Pa～-5600Pa；经优化设计后，正常生产时C1出口压力可以控制到-4800～-5100Pa范围内。

降低预分解系统阻力损失的关键是降低预热器系统的阻力损失。一般说来，预热器的阻力损失由四部分构成，即进口阻力损失、内筒及出口阻力损失、旋转气流与预热器内壁的粘滞阻力损失、旋转气流由下向上（中央核心风）的折返阻力损失。从设计参数来看，上述阻力损失多多少少都与预热器的进口、内筒及出口的设计风速有关，也与涡壳、内筒、出风管的结构参数有关，通过合理的设计参数选取，降低上述阻力损失是较为容易做到的。

优化后的预热器结构形式见图1 。设计中我们主要采用了以下一些技术措施。

1.1  进一步降低了各级预热器的进口风速

由于进口压力损失与进口风速的平方成正比，因此通过降低进口风速来降低压力损失的效果是非常明显的。新设计的预热器进口面积比以前的进口面积大。（进口风速降低后对分离效率有影响，设计时可以通过扩大涡壳回转半径来弥补分离效率的损失）。

1.2  降低了各级预热器的内筒及出口风速

该措施的降阻原理与上述措施是相同的。设计时将预热器的内筒直径和出风管道直径在合理范围内进行了扩大。（出风管直径加大后，还延长了生料在上升管道内的停留时间，提高了换热效率）。

1.3  进一步扩大了涡壳的回转半径，进风口采用等角度变高度斜边形式

以前我公司设计的预热器也是三芯偏置，270°大包角的涡壳形式。本次设计在原有参数基础上，进一步加大了三芯偏置的距离，扩大了涡壳回转半径，使气流旋转更加的平缓，降低阻力。（涡壳的回转半径加大还对分离效率有利。原因是分离效率与进口气流的旋转动量矩成正比，它可以弥补因降阻而采用低风速后，对旋转动量矩造成的损失）。

五边形进风口斜边设计成等角度变高度向下倾斜的形式，适应气体向下旋转的运动特点，降低下行气流与涡壳斜边交线形成夹角而产生的阻力损失。（也能够减少生料的二次飞扬，提高分离效率）。

图1 优化后的预热器结构形式示意图（以C2为例）

1.4  缩短C3、C4、C5预热器的内筒长度（必要时还可以取消C4内筒）

对每一级预热器而言，内筒长度对预热器的分离效率和阻力影响是较大的，而且分离效率和阻力常常互为矛盾，往往同时提高，或同时降低。

六级预热器叠加在一起是个系统。我们设计的最终目的是为了获得一个更好的叠加效果。因此在各级预热器分离效率的匹配上，采用η1＞η2＞η6＞η3、η4、η5的匹配方式，和以前的设计参数相比，进一步缩短C3、C4、C5预热器的内筒长度，显著降低这三级预热器的阻力，进而降低系统的总阻力。

如需进一步降低阻力，还可以取消C4预热器的内筒，这个问题在本文第2节中还有进一步说明。

1.5  分解炉的阻力

在设计中并未刻意考虑降低分解炉的阻力，主要原因是：

（1）分解炉的阻力主要由局部阻力和沿程阻力组成。局部阻力主要指炉底一次喷腾、炉中二次喷腾、炉顶的气固反弹（如撞顶效应、鹅颈管折流效应等）、三次风旋流等产生的阻力损失，这部分的阻力损失约能占到分解炉总阻力损失的50～60%左右，而且不管炉体直径大小如何变化，为了保证获得上述各种效应，局部阻力损失有时是必须的。沿程阻力损失主要和风速有关，由于这部分阻力所占比例较小，尤其是和整个预分解系统相比所占比例更小，因此靠放大炉体直径、降低断面风速来减少这部分阻力，减少的幅度有限，反到会带来工艺布置不合理、土建框架面积和高度增加、甚至塌料等一系列问题，得不偿失；

（2）和预热器不同的是，分解炉的阻力损失符合管道流动的特点，即粉尘浓度低、烟气密度小、耐火材料表面比较光滑时，阻力损失是比较小的。而预热器的阻力损失则恰恰相反，当粉尘浓度低、耐火材料表面光滑时，阻力反倒升高。因此对预热器的研发重点和对分解炉的研发重点应区别开来，为了降低整个系统的阻力损失，就应重点研究六个预热器的降阻问题；

（3）分解炉主要承担的是CaCO3分解功能，应把研发重点放在解决各种煤粉的起燃、生料的均布、提高煤粉燃尽度、延长生料在炉内停留时间等方面，因此对炉的容积，炉的结构（喷腾、旋流、悬浮速度）等设计参数要重视，过分强调低阻方面的设计可能会本末倒置，使炉的功效不能正常发挥。

按照上述思路，分解炉采用的是经优化设计的在线旋流喷腾管道型分解炉（见图4），为了满足降低框架高度和框架面积的要求，在以前设计的在线炉基础上，还适当地提高了炉内的截面风速，减小了炉体的直径。关于分解炉的设计在第三节中还有叙述。

2  合理确定各级预热器分离效率

预热器的分离效率，对抑制系统内生料的循环，具有重要意义。这是保证换热效率高、热耗低、产量高的重要技术措施。

我们希望六个预热器叠加在一起后具有高的分离效率和低的阻力，因此就不能单纯追求每个预热器的指标都是最优，或者单纯追求某单一指标是最优的，否则可能就要付出更多的代价。譬如说，即使每一级预热器都追求95%以上的分离效率，系统的热效率也不会提高很多，但系统阻力将会增加1800Pa以上，电耗增加造成的损失是长年累月的。因此每一级预热器分离效率的设计，应结合它所在的级数来确定。

我公司设计的预热器分离效率的匹配方式为：η1＞η2＞η6＞η3、η4、η5。（当生料细度不同时，预热器的分离效率是不同的，本文中提到的分离效率设计依据是生料细度R0.08=16%，R0.2≤1.5%）。设计中采取的技术措施如下：

（1）C1预热器的分离效率

由于预热后的生料由C1预热器的逃离，就意味着是从预热器系统的逃离，因此C1预热器相当于抑制系统生料循环的最后一道防线，因此效率应该最高。C1预热器设计的分离效率为96%。（C1预热器的高效率设计，还能减轻废气处理系统的负担，利于环保减排）。

为保证较高的分离效率，C1的内筒在所有预热器中插入是最深的，当然这会带来阻力增加的趋势。由于C1预热器在最顶部，为解决阻力问题，我们设计的C1预热器假想截面风速是最低的，长径比是最大的，用以抵消部分因为内筒插入深度深而带来的阻力增加。实际设计结果是，C1预热器在所有预热器中直径最大，高度最高。结构形式见图2。

图2 C1预热器结构形式示意图

（2）C2预热器的分离效率

C2预热器也应设计较高的分离效率，主要原因是C3以下的预热器内生料温度较高，其循环量对系统热效率影响较大，通过C2预热器高效率的设计，能够使高温区循环的生料首先经过C2预热器高效率收集，然后再经过C1预热器更高效率的分离，使高温区预热好的生料难以逃离预热器系统。同时C2预热器较高的分离效率还有利于减轻C1预热器的收尘负荷，提高C1预热器的分离效率。C2预热器设计的分离效率为92%。

（3）C6预热器的分离效率

预热器系统内的生料是换热后的生料，因此除了应减少从系统逃离到废气处理系统的生料量以外，我们还希望生料能尽快入窑，将热交换得到的热量尽快带回窑内，减少生料循环而带来的热量损耗，并减少高温段预热器的粘结堵塞现象。因此C6预热器的分离效率设计为90%。结构形式参见图3。

图3 C6预热器结构形式示意图

（4）C3、C4、C5的分离效率

预热器的分离效率随着内筒的缩短呈下降趋势，阻力随着内筒的缩短也呈下降趋势，但两者下降的幅度不一样，分离效率下降幅度小，阻力下降幅度大，当内筒缩短到一定程度后，分离效率下降速度变得缓慢，而阻力的下降依然还明显。因此在设计中可以考虑牺牲一点点分离效率而换来更低的阻力损失。

按照我公司以前的结构设计参数，对中间级数的预热器分离效率设计为86～88%，预热器本体阻力590±30Pa。本次设计和以前的结构参数比较，进一步缩短了内筒的长度，C3、C4、C5预热器的分离效率降低至84～85%，每级预热器的本体阻力将达到470±30Pa左右（是采用综合降阻措施后，并非仅缩短内筒）。

在开发过程中，也曾经对C4预热器进行过无内筒的设计，以便进一步降低阻力，但在对LDS厂实际设计中，我们暂时放弃了这个设计方案，而是采用了与C3、C5预热器相同的内筒高度。

3  降低窑尾框架高度

一般情况下，1500t/d带五级预热分解系统的的窑尾框架高度在65米至70米之间。增加一级预热器后，如果还沿用五级时的设计参数，窑尾框架高度将会达到75米至80米之间。

本工程优化设计后，窑尾框架总高度为69.0米，与以前的五级预热分解系统的高度基本接近。为了降低窑尾框架总高度，我们主要采取了如下设计方案（见图4）：

（1）炉顶设鹅颈管，利用鹅颈管的向下折返，来降低六级预热器的布置标高

传统的一些炉型，如N-KSV、DD、NSF等炉型，炉的出口在顶部，或顶部的侧面，然后直接与最末一级预热器连接，因此最末级预热器的布置标高较高，使得预热器的框架较高。

本次设计采用在线旋流喷腾型的分解炉，在炉顶增加鹅颈管，鹅颈管向下折返到很低位置后与C6预热器相连。C6预热器的布置标高，以刚好能够满足卸料管入窑尾烟室的要求为准，即以刚好保证卸料管的溜角为设计原则。

根据上述设计思路，C6、C5、C4预热器整体全部布置在了分解炉顶部出口之下。

（2）设计采用管道式分解炉，提高炉内截面风速

由于分解炉、鹅颈管需要占用一定的面积和空间，而且C6、C5、C4预热器的位置又低于炉体，意味着至少有三层平面，都要同时考虑布置分解炉、鹅颈管、预热器。解决这个问题的方案有以下几种：

方案一是扩大窑尾框架的面积。这种方案会带来土建投资的显著增加，而且业主出于各种因素的考虑，要求采用钢筋混凝土框架结构，当跨距过大时会给土建设计带来一系列难度；

方案二是将鹅颈管移至框架外面。这也是一种可行的方案，但设备安装、耐火材料砌筑及生产后的操作、维护不太方便，土建造价高于方案三；

方案三是改变分解炉截面风速的设计，较大幅度地减小分解炉的直径，让其能够充分向空间发展，以较小的框架面积来满足设计要求。该种方案的土建造价小于方案一和方案二，工艺布置顺畅。

设计中经综合考虑选择的是方案三，即采用高截面风速的管道炉的设计方法。

（3）减小预热器的直径，降低预热器的有效高度

传统的一些思想认为，预热器的直径越大，预热器的处理烟气的能力就高，就越容易达到低阻高效的效果。事实上预热器的阻力和分离效率取决于很多的因素，理论和实践均证明，预热器的直径对上述参数有影响，但不是最主要的因素。影响阻力和分离效率最关键的因素是涡壳和内筒的设计。当涡壳和内筒的结构形式和设计参数优化合理时，较小的预热器直径，即较高的假想截面风速，仍然可以获得很好的低阻和高效的效果。我们完成的许多设计工程，在投产后都证明了这一点。

本次设计的预热器直径，除C1外其余各级预热器的直径均小于一般同类规模的预热器直径。关于预热器的高度，我们在设计中还有意加大了长径比，但由于预热器直径减小较多，除C1外其余各级预热器的高度均小于一般同类规模的预热器高度。

（4）预热器采用歪斜锥体

当预热器采用正锥体时，锥部与上升管道或炉体互为影响的可能性增大，设备之间的定位距离也要加大，层高相应加大。在设计时，在锥部直径约3.5m以下的部位，采用不对称的歪锥设计，使预热器系统具有良好的空间重叠布置功能，减小预热器框架的总高度。

歪斜锥体还有两个重要作用：一是消除了锥部粉体结拱所需的力学对称条件，具有防结拱堵塞功能，提高系统运转率；二是可减少因预热器内部旋转气流折向而造成锥体底部生料的二次飞扬，提高分离效率。

（5）窑头采用不漏料篦式冷却机，降低窑头厂房高度，进而降低窑尾厂房高度

我公司开发的不漏料固定篦床式冷却机，其技术性能远远优于第三代推动篦式冷却机，其工艺布置也比第三代推动篦式冷却机更加优越。主要原因是该篦冷机完全实现了不漏料，不需要灰斗、卸料锁风阀、漏料拉链机等设备，篦下结构非常简单，所需的布置空间高度大大小于第三代推动篦式冷却机，因此可以降低窑头罩所在平台的标高，相应地降低窑尾烟室所在平台的标高，进而降低窑尾厂房的高度。

我公司开发的不漏料篦式冷却技术在国内十余家水泥厂技术改造和新建工程中得以成功应用，效果都非常好，技术已经非常成熟。

4  工程设计布置案例

按照上述思路设计的六级旋风预热分解系统，在我公司进行的LDS水泥厂1500t/d技术改造设计中加以采用。烧成系统工艺布置见图4。

图4 烧成窑尾、窑中、窑头工艺布置图

刊登于《中国水泥》2008年第9期

浅谈减少预热分解系统堵塞概率的设计方案

董艳春1 田晨旭2

（1.康达（承德）水泥有限公司；2.北京四方联新技术开发有限公司，100039）

预分解系统的黏结堵塞现象，是水泥生产中经常要面对的问题。目前为止，尚未有科研机构和学者声明能够完全杜绝这一现象的出现。要想在水泥生产中减少堵塞现象出现的概率，需要从项目前期的准备工作开始加以考虑，并贯穿于设计、调试直至长期的生产运行过程中。本文主要从设计角度来探讨一下减少预分解系统堵塞概率的一些方案。实践表明，根据不同的水泥生产企业的不同特点，从对原燃料的基础研究入手，通过采用合理的工艺流程，选择合理的工艺设计参数，不断优化设备结构，能够显著地减少预分解系统堵塞的概率。

1 堵塞产生的原因

堵塞产生的原因有两种，即化学性的堵塞和物理性的堵塞，而且在很多时候两种原因是同时存在并相互作用造成堵塞。

  - 化学性的堵塞

是预热分解系统耐火材料内衬表面形成生料黏滞并越滞越多，或形成结皮并越结越厚，阻碍生料的运动造成堵塞。化学性堵塞的原因如下：

1.1.1 温度的影响

这里主要是指温度的超高对系统的影响，大多数的化学性的堵塞都是温度大幅度的超过了该部位正常的操作温度。造成这种现象的因素较多，但大多都是因为入窑和入炉的煤粉量难以控制，甚至出现跑煤的现象，造成系统温度超高。一般而言，当系统温度超过900℃以后，堵塞的概率会开始增加，而当操作不当时，例如某些工厂的炉温甚至曾经达到过1200℃以上，这时在系统内已经开始大量出现液相，堵塞的现象会很容易发生。

    - 生料和煤灰中低熔点矿物成分含量的影响

其实也可以理解成是温度的影响，只不过这个温度段是650℃～800℃，以五级预热器为例，经常出现于四级、三级、二级预热器，尤以三级预热器居多。

生料投入系统后，经过各级预热器的过程，是一个不断与热烟气换热和升温的过程，随着温度的变化，会发生一系列的物理和化学过程，物料本身的性能也在不断地发生变化，如产生黏性，黏结在旋风筒壁面上，或者物料结团、结块等，它们在通过旋风筒下锥体和管道时最容易出现结皮、滞留和堵塞。

低熔点矿物成分主要指钾、钠、氯、硫等，俗称有害成分，会在窑和分解炉内进行挥发，随气流进入预热器。随着预热器系统内气流温度的不断下降，以及低温度的生料不断地进入，再冷凝下来并随生料重新回到窑内，这样形成一个循环富集的过程。由于在熟料矿物多组分系统中，上述成分形成的化合物的熔点较低，熔点范围在650℃～800℃之间的居多，当预热器内物料本身有害成分物质含量越来越高后，在上述温度条件下其生料的表面就会产生液相，使生料的表面具有黏性。当这种表面具有黏性的生料与壁面接触时，可使物料表面液相降温，进而附着在壁面上，形成锥体结皮或下料管道结皮现象，这样就减小了物料通过面积，并最终形成堵塞。

1.1.3  料、煤、风匹配的影响

（1）生料量和喷煤量：当系统生料量大或系统喷煤量小时，生料分解吸热造成系统温度低于正常值，引起煤粉的不完全燃烧；不完全燃烧后的煤粉则会进入到预热器系统继续燃烧，使预热器系统温度超高引起堵塞。不完全燃烧还会形成还原气氛，使有害成分的挥发量增加。

反之，当生料量小或系统喷煤量大时，煤粉燃烧大量放热，系统的温度相应提高，或者在系统局部过热产生高温，加速物料表面形成液相，进而形成黏结堵塞。

（2）系统拉风：拉风的不足会造成煤粉的不完全燃烧和还原气氛，和煤粉用量不足的情况一样，形成黏结堵塞。

由于煤粉的燃烧和碳酸盐的分解会释放出大量的CO2，当拉风不足时，CO2浓度将会增大，由于碳酸盐分解是可逆反应，此时，CO2与CaO能够再化合成CaCO3。由于逆向反应后形成的CaCO3活性变差，流动性变差，结构较为致密，导致生料板结而造成堵塞。

1.1.4  系统漏风

系统漏风主要有外漏风和内漏风。外漏风主要是检查门、捅料孔、法兰、热工检测孔等处的漏风，内漏风主要是由于锁风阀型式简单、或生产中变形损坏，动作不灵，使下级热风经由下料管直接窜入上级预热器。系统漏风既可以造成化学性的堵塞，又会造成物理性的堵塞。这是因为漏入的冷风与热物料接触后，易造成物料冷凝，黏附在耐火材料表面造成结皮堵塞，而且当燃料燃烧不完全时，与漏入的新鲜氧气重新进行燃烧反应，产生局部高温而造成结皮堵塞。此外，当系统漏风比较严重时，预热器系统的分离效率显著降低，大量的粉尘会随气流由内筒和上升管道回到上一级预热器，物料循环量大，易在系统锥部及下料管处造成物理性的堵塞。

1.2  物理性的堵塞

是指由于规格、尺寸等参数选取不当，机械设备设计不合理或发生故障、操作控制及系统维护不良等原因引起的料流停止运动。如卸料管直径偏小、锥体或卸料管的角度偏小、预热器进口和窑尾烟室斜坡的角度、形式不合理、各种可能积料的平面设计不当、耐火材料的掉落、内筒烧坏脱落、导流板烧坏脱落、降阻整流器的烧坏脱落、翻板阀灵活性差或不动作、翻板阀烧坏、预热器系统漏风大等都会造成物理性的堵塞。

还有一种明显的物理性堵塞发生在调试阶段以及正常生产的投料时，由于操作等原因不能迅速加大投料量和系统拉风，使系统内各部位的实际风速与设计风速相差很大，造成物料反复循环聚集以及塌料现象造成堵塞。这种现象的避免主要取决于生产操作，本文不再详细讨论。

当生料库底或入窑生料缓冲仓下的生料量难以控制发生冲料时，也易造成物理性的堵塞。

2  设计中采取的措施

根据不同工程的具体情况，我们在减少预热分解系统结皮堵塞方面主要采取以下的一些技术措施：

2.1  从原料配料方案入手，减少Ｋ+、Na+、CL-、SO3等有害成分进入系统的总量

在设计配料方案时，考虑到黏土比其它各种原料的有害成分含量高，结合预分解窑更适宜煅烧高硅率生料的特点，以碱含量低而硅含量高的校正原料替代大部分黏土，还可以采用高岭土、粉煤灰等作硅铝质校正原料，减少生料中有害组分的含量，从源头上降低结皮堵塞的可能性；

2.2  优化预热分解系统的设计，强化煤粉的燃烧，稳定煤粉的入窑和入炉量，加强物料的均布，防止局部温度高而产生结皮

（1）、强化煤粉的燃烧，减少不完全燃烧的煤粉到预热器内继续燃烧而产生局部高温的现象。例如对分解炉系统，尽量让煤粉是在纯净的三次风中起火点燃，燃烧环境好，利于煤粉的完全燃烧，从分解炉的结构上考虑，应保证设计的炉型中生料和煤粉停留时间长，固气滞留比高，利于煤粉甚至是低质煤、劣质煤的燃烧；对离线布置的分解炉系统，出炉烟气经鹅颈管入窑尾上升管道底部，这种“二步到位”的模式也有利于炉内不完全燃烧的煤粉利用窑尾的高温热焓在扩大后的上升管道继续充分燃烧。此外还应根据各种企业的不同特点，针对性的进行物料平衡和热量平衡，确定合理的炉容，保证煤粉的充分燃烧，达到预期的设计指标又绝不造成浪费。

（2）稳定煤粉的入窑和入炉量。例如煤粉计量系统应选择可靠的稳流和计量设备，防止煤粉入窑和入炉量突然增加，造成预分解系统温度的骤然升高；设计较大容积的煤粉仓并带称重或料位控制装置，在煤粉仓的进口加装缓冲和分散入仓的装置，这都将会缓解煤磨开停对煤粉入窑和入炉量变化的影响；为煤粉仓和计量秤系统单独设计一个袋式收尘器以可靠地形成微负压，也可以稳定煤粉的计量和输送；入炉煤管应采用两个或多个以上，并根据不同工厂的不同煤质，来确定煤粉合理的预燃空间，进而确定煤管与生料入炉的距离，防止局部过热造成结皮并发生堵塞。

（3）、加强物料的均布，通过利用合理的流场效应及设计的最佳生料喂入位置和煤粉喷入位置，并配合效果好的撒料装置，使预热分解系统内的浓度场、温度场分布均匀，减少局部过热现象进而减少结皮堵塞的概率。

2.3  采用准确可靠的生料稳流系统和计量装置

保证料流均匀，喂料稳定，使加减生料的工作与煤粉量相适宜，减少因生料量过大造成煤粉的不完全燃烧现象出现，或生料量过小而可能造成的局部高温现象，造成结皮堵塞。

2.4  在设计中对系统的漏风问题重点加以考虑

在设计中根据实际生产经验尽可能减少检查门、捅料孔、法兰等的设置，尽可能多地采用焊接方式，采用锁风效果好的新型翻板阀，并在操作中对窑闭堵漏问题加以重视，减少造成结皮堵塞的概率。

2.5  在设计中采用在实践中总结出的各种优化参数，使设计出的烧成系统在理论和实际应用方面有非常高的可靠性

如卸料管直径合理，采用歪斜的锥体、锥体或卸料管的角度合理、采用最新开发的预热器蜗壳、进口和上升管道形式、优化设计窑尾烟室、减少积料平面并采取有效的防积料措施、优化设计砌筑施工图、优化内筒结构形式、不采用导流板和降阻器等部件、采用最新结构的翻板阀等。

3  结语

对于烧成系统，通过对具体工程进行细心研究，认真进行针对性的设计，是完全可以减少生产中堵塞的概率的。同时，一个好的工程设计，还需要通过好的生产管理才能够达到最优效果。在生产中，精心操作、认真检查、及时处理发生的各种问题，才能最终将黏结堵塞现象减小到最小。

刊登于《中国水泥》2008年第12期

预分解窑的提产、节能、降耗技术改造

阮云燕1, 郭强2，张国臣3，吴民举3，田晨旭4

(1.天津水泥工业设计研究院，      天津       300400

2.大连水泥集团有限公司          大连       116033

3.赤峰哈河水泥有限责任公司 ，内蒙古赤峰    024000

4.北京四方联新技术开发有限公司，北京       100039)

0前言

赤峰哈河水泥有限责任公司始建于1983年，原为一条Φ3×45m立筒预热器回转窑生产线，1992年进行了一次技术改造，将立筒预热器系统改造为三级预热器带窑尾加把火的烧成系统，设计产量400t/d，经过水泥厂的全体员工的不懈努力，平均产量达到650t/d，熟料热耗1037 kcal/kg，已经达到国内同类型窑的最高产量。为进一步降低热耗、提高产质量，响应国家“节能减排”的号召， 2007年6月选定北京四方联新技术开发有限公司进行技术改造工程设计，采用新型干法水泥生产技术，将原有的生产线改造为四方联公司自主开发的高效、低阻五级预热器带在线旋喷型分解炉的新型干法回转窑熟料生产线，设计熟料产量1200t/d，该工程于2008年4月点火投料，投产后达到比较理想的效果。

按照2007年3～5月的生产数据，以及2008年7～9月生产数据进行统计，改造前后的技术指标对比见表1。

表1  改造前后主要指标对比

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 改造前生产指标 | 技术改造设计指标 | 改造后生产指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料产量 | t/d | 650 | 1200 | 1250 |
| 2 | 熟料热耗 | kcal/kg | 1037 | 880 | 870 |
|  |  | kJ/kg | 4335 | 3678 | 3637 |
| 3 | 熟料电耗 | kWh/kg | 68 | 65 | 62 |
| 4 | 熟料强度 | 3天强度（MPa） | 28.5 | 30 | 30.5 |
|  |  | 28天强度（MPa） | 54.0 | 55.0 | 56.2 |

1.技术改造设计方案

技改工程应根据现场实际情况进行因地制宜的优化设计，本次技改也不例外。通过对全厂主机设备生产能力以及改造后全厂的物料平衡等进行深入的分析研究，确定以挖掘回转窑的生产能力作为本次改造设计指标的核心，其它指标均根据改造后的产量指标来确定。

1.1  窑尾生料计量与入窑系统

（1）拆除原单管螺旋计量秤，采用一台固体冲板流量计作为生料计量秤，量程范围是30～200t/h；

（2）拆除原窑尾上料提升机，利用原有提升机的位置，重新布置一台新的提升机，新的上料提升机采用钢芯绳胶带斗式提升机和锁风阀将生料送入窑尾C2预热器至C1预热器的上升管道内。

1.2  烧成窑尾是此次改造的重点之一（工艺布置参见图1）

（1）拆除原预热器框架。原有的框架为混凝土框架加钢结构框架，已经无法满足本次改造的要求，没有再利用价值，因此重新设计制作了新的钢结构框架；在新建的钢结构框架内布置了高效、低阻五级预热器带在线旋喷型分解炉的预热分解系统；预热器设计时充分考虑了生料细度放粗的问题，新设计的预热器对生料细度放粗具有很好的适应性，有利于提高粉磨系统的产量，降低粉磨电耗；

（2）SFLP预热器系统即高效、低阻五级预热器带在线旋喷型分解炉系统，其技术特点是通过优化涡壳、内筒、上升管道的结构形式和参数，优化各级预热器的高径比，使优化后的预热器系统直径和高度均较小，以达到分离效率高、低压损的效果，从而降低设备制作和耐火材料砌筑的投资；

图1  烧成车间工艺布置图

（3）在线旋喷型分解炉（SFLC-S）技术是通过对所用煤质的研究，确定合理的炉容，提高煤粉的燃烬度；通过对炉的结构形式进行优化，提高固气滞留比，延长生料粉的停留时间，提高分解炉内的热交换效率，保证生料分解效果；此外，在撒料台的形式和位置、煤粉喷入点的数量和位置、生料落料点的位置等方面都进行了认真的研究和设计。

1.3  烧成窑中（工艺布置参见图1）

（1）拆除原回转窑的主传动电机，更换一台新的传动电机，并改造原有的减速机，使回转窑的最高转速提高至4.2r/min以上；

（2）将窑头、窑尾密封的结构改造为四方联公司的专利技术——复合式密封，复合式密封较其它各种传统形式的密封，具有漏风量小、减少污染、稳定工艺操作的优点。

（3）新增三次风管，三次风对称切向入炉，增加分解炉的旋转流场，延长物料在炉内的停留时间。

1.4  烧成窑头（工艺布置参见图1）

（1）更换大窑头罩，增加竖井的面积，降低竖井内风速，使窑头始终处于微负压，保证看火清晰，减少进入三次风管的粉尘量；

（2）以四方联公司的专利产品第四代不漏料篦式冷却机技术取代原篦式冷却机是此次改造的重点之二。原有篦冷机是SS厂引进美国富勒公司技术生产的第一代篦冷机，已经运行了将近二十年，各项工艺参数落后，已经不能满足提产要求。

第四代不漏料篦式冷却机，具有不漏料、维修量少、运转率高的特点，与本次改造相同型号的20多台篦冷机，其性能及可靠性已经在生产实践中得到过检验。该结构的篦冷机实现了熟料的急冷，适应了熟料产量提高的要求，冷却机热回收效率提高，显著提高了入窑二次风温，熟料的早期强度高、易磨性好。在篦冷机改造过程中，利用原有的传动装置，降低改造投资。国内某知名跨国水泥公司派多名水泥技术专家到该厂对篦冷机的运行情况进行考察，现场连续三次测量了篦冷机的出料温度，熟料出料温度均在75±10℃范围内，受到了在场技术专家的一致称赞。

表2  篦冷机改造前后效果对比

| 序号 | 项目 | 改造前 | 改造后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产量：t/h | 27.1 | 52.1 | Max:56.25 |
| 2 | 出料温度：℃ | 200-250 | 65-85 |  |
| 3 | 料层厚度：mm | 350 | 550 |  |
| 4 | 二次风温：℃ | 600 | 850以上 |  |
| 5 | 篦板寿命 | 8-10个月 | 篦板基本不磨损 |  |
| 6 | 篦板漏料情况 | 普遍 | 不漏料 |  |
| 7 | 拉链机 | 有 | 无 |  |
| 8 | 运转率：% | 低 | ＞98% | 利用原有旧传动影响了运转率 |

（3）保留原有窑头喷煤管、罗茨风机及窑头煤粉计量与输送系统，新增窑尾分解炉煤粉计量与输送用固体冲板流量计、螺旋气力输送泵和罗茨风机；

（4）改造原有窑头余风排出系统，拆除原有旋风除尘器和排风机，更换全新的余风排出系统（包括电除尘器和排风机），处理篦冷机排出的废气。电除尘器布置在窑头厂房上方，余风排风机布置在窑头东侧的空地上。

1.5  废气处理

（1）利用原增湿塔进行加高，塔体总容积增大，保证气体在增湿塔内的停留时间，使改造后塔内烟气的平均停留时间能够满足水分完全蒸发的要求，防止增湿塔出现“湿底”；

（2）拆除原高温风机，更换一台新的参数匹配的高温风机；

（3）利用原电收尘器，通过特殊设计的C1级预热器，降低出C1级预热器的粉尘浓度，减轻电收尘器的负担，小规格的电收尘器可以满足改造后的要求；

（4）新增一台尾排风机，克服电收尘器的阻力，将出电收尘器的净化后的废气经过尾排风机送入原有的烟囱排入大气。

1.6  煤粉制备系统

利用原有的煤磨，提高入磨热风的温度，提高煤磨的产量，满足改造后的要求。

改造后的主机设备一览表2

表3

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数 | 电机功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生料磨Φ3×9m | 台时75 t/h（闭路磨） 细度：R0.08=16% | 1000KW |
| 2 | 胶带斗式提升机 | 型号：N-TGD400 台时100 t/h | 45KW |
| 3 | 五级旋风预热器带在线旋喷型分解炉 | （略） |  |
| 4 | 回转窑Φ3×45m | 转速：4.2r/min（利用原有，更换电机、减速机 ） | 160KW （直流） |
| 5 | 篦冷机 | 型号：SFL1200 能力: 50t/h |  |
| 6 | 窑头电收尘器 | 型号：CYEP56 三电场 处理风量：170000m3/h |  |
| 7 | 余风排风机 | 型号：Y4-73№21D 处理177230m3/h | 160KW |
| 8 | 高温风机 | 型号：2150 DI BB24 流量：256000m3/h（工况）全压：7800Pa（工况） | 800KW |
| 9 | 增湿塔（原有加高） | 型 号:CZS4.5×54m 处理风量：259800m3/h |  |
| 10 | 电收尘器 | 型号：JWB30m2 两台 （利用原有） |  |
| 11 | 尾排风机 | 型号: Y4-73№20D 流量：227370m3/h（工况）全压：1585Pa（工况） | 160KW |

3.结束语

1.赤峰哈河水泥有限公司回转窑技术改造工程经过设计单位和水泥厂全体员工的齐心努力，一次点火投料取得圆满成功，熟料产量达到1200t/d的设计指标，最高产量达到1350t/d，热耗达到870kcal/kg熟料，产量进一步提高后，热耗还有降低的空间。

2.本次技术改造共投入资金1880万元，水泥厂点火生产调试正常后，从2008年4月点火到10月份累积6个多月已经生产水泥40万吨，按照现在的水泥市场销售行情，不到一年就可收回技术改造的全部投资。

3.存在的不足：篦冷机改造时为了节省投资，利用了原有的传动装置，影响了篦冷机的运转率；生料粉磨能力偏小，影响了产量的进一步提高。

《中国水泥》2009第12期

超短立筒预热器窑改造为新型干法窑

孟庆阁1 田晨旭2

（1. 河北能源工程设计有限公司，石家庄，050031；

2. 北京四方联新技术开发有限公司，北京，100039）

0  前言

烟台海洋水泥有限公司拥有一台Φ2.8×35m超短二档支撑窑带CSP复合式悬浮预热器，该生产线由于产量低、能耗高、成本高，加上环保的原因，企业要想生存，必须进行改造。2005年水泥公司领导经过考察研究决定委托北京四方联新技术开发有限公司进行烧成系统的技术改造工程设计，在对原回转窑不扩径、不加长的前提下，改造后保证熟料产量达到900t/d，热耗降低到3553kJ/kg熟料（即850kCal/kg熟料）。该生产线采用了一台北京四方联新技术开发有限公司设计制造的第四代不漏料篦式冷却机，该机操作简单，运行平稳可靠，热效率高。技改后生产线与2008年3月9日点火投料，当月实现了目标产量。

- 改造后的主要设备性能参数

表1

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 回转窑 | Φ2.8×35m 二档支撑窑 | 斜度：3.5% 转速：0.5～5.0r/min 生产能力：900t/d | 利用原有， 提高转速 |
| （二） | 高效低阻五级旋风预热器带在线旋喷型分解炉 | SFLC900 | C1：Φ4.2 m C2：Φ3.4 m C3：Φ3.7 m C4：Φ3.8 m C5：Φ3.9m 分解炉：Φ3.9×13.4m 鹅颈管：Φ2.7×28.5m | 新增加 |
| （三） | 三次风管 | Φ1.1m |  | 新增加 |
| （四） | 高温风机 | 2250 SI BB24 | 风量：193000m3/h 风压：8200Pa 电机功率：710KW | 更换 |
| （五） | 尾排风机 | Y4-73-11№20D | 风量：211470m3/h 风压：3545Pa 电机功率：380KW | 新增加 |
| （六） | 钢丝胶带斗式提升机 | TGD400 | 输送量：158 m3/h 电机功率：37KW | 新增加 |
| （七） | 第四代不漏料篦式冷却机 | SFLB1000 | 冷却能力：1000t/d 推动次数：7～18rpm 出料温度：≤85℃ 出料粒度：≤25mm 电机功率：30KW | 北京四方联公司专利产品 |
| （八） | 窑头袋收尘器 | JHYC-1568 | 处理风量：141000m3/h | 新增加 |
| （九） | 余风风机 | Y4-73-11№18D | 风量：169910m3/h 风压：2790Pa 电机功率：220KW | 新增加 |

2. 改造范围与内容

2.1生料计量与入窑：加高生料缓冲仓；采用了一台计量稳定准确的皮带计量秤；拆除原有的入窑斗式提升机，更换为一台高效胶带斗式提升机，为了降低高效胶带斗式提升机的高度，采用了一台管式螺旋输送机，还起到了一定的锁风作用。

2.2 烧成窑尾：为了尽可能减少停产损失，降低土建施工费用，北京四方联公司针对工厂的具体情况，制定了一套非常合理的工艺布置方案和土建施工方案。利用原有的框架加高了3层、并增加辅助框架，对原有的框架进行了土建加固。拆除了原有的立筒预热器，在原有框架和辅助框架内布置了新增的在线旋喷型分解炉和高效低阻型五级旋风预热器。

2.3 烧成窑中：利用原有的回转窑，长度和直径没有改变，提高回转窑的转速，改造原有的主减速机，拆除原有的主电机，更换了一台大功率的电机；在回转窑的一侧增加了三次风管，并增设了手动调节闸门；原有的窑头、窑尾密封改造为北京四方联公司的复合式密封。

2.4 烧成窑头：利用原有的窑头土建厂房，利用原有的高差，拆除原有的单筒冷却机，采用了一台北京四方联公司最新开发的第四代不漏料篦式冷却机，整台篦式冷却机布置在原有土建厂房内；在原有的窑头土建厂房上面布置余风排出的袋收尘器，在厂房一侧布置了一台排风机和烟囱；改造了原有的窑头罩为大窑头罩，保证窑头处于负压状态、看火清晰；更换了原有的熟料链斗输送机；对原有的窑头土建厂房进行了土建加固。

2.5废气处理系统：利用原有多管冷却器，再并联了一组同规格多管冷却器，增加处理废气量的能力；拆除了原有的高温风机，更换了一台更大规格的新的高温风机；对原有的袋收尘器进行改造，增加了一台新的袋收尘器，与原有的袋收尘器并联适用；在袋收尘器和烟囱之间新增了一台尾排风机。

2.6整个烧成系统的自动化控制系统采用仪表控制，所有的数显仪表（包括温度、压力、电流等）都布置在原有的窑头控制室内。

3. 北京四方联公司个性化的设计和技术先进的工艺设备

北京四方联公司在设计预热分解系统时进行了有针对性的个性化设计，结合了工厂的原燃材料、地理条件、气候条件等实际情况，采用了诸如生料细度放粗、提高预热器的分离效率（合理的进风口风速、歪锥结构、合理的内筒直径与长度）、降低预热器阻力、合理的窑尾烟室缩口面积与高度、合理的分解炉有效容积和结构，以及分解炉喷煤点（数量、位置、角度）与生料喂入点的关系等先进技术，从而确保入窑生料的表观分解率达到92～95%以上，入窑生料料温在835～855℃之间。

该工程采用了北京四方联公司具有自主知识产权的第四代不漏料篦式冷却机，型号是SFLB1000,冷却能力是1000t/d熟料,该篦冷机的特点是全部篦板为固定的，不运动，只负责向熟料供应冷却用风，而推动熟料运动的任务则全部由埋入熟料中的若干个棒式推动部件完成。由于篦冷机内没有活动篦板，篦板之间没有相对运动，而且篦板采用迷宫式密封，因此，篦板不漏料。该篦冷机每一块篦板下设有一套特殊设计的阀，可以根据料层的厚度自动调节供风量。在生产调试阶段，采取中厚料层操作，防止气流短路，保证熟料在篦冷机内的停留时间，大大提高了换热效果，初步测定热回收效率为74～76%，出料温度在55～72℃之间，出料粒度均匀。该篦冷机的另一个显著特点是单位熟料的冷却用风量少，正常生产时为1.8～2.0 Nm3/kg-cl，大大低于第三代充气梁篦冷机的2.5～3.0 Nm3/kg-cl冷却用风量。

4. 生产调试情况

烟台海洋水泥有限公司Φ2.8×35m超短二档支撑回转窑，长径比是12.5，针对该回转窑的特点，在操作时采取了一系列的措施，保证回转窑熟料的煅烧，例如：薄料快烧，五稳保一稳等。以下是正常生产时煤粉及熟料的化学成分全分析，见表2和表3

煤粉的工业分析                                             表2

| 细度（%） | 水分（%） | Mad（%） | Aad（%） | Vad（%） | Fad,% | Qnet.ad,kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 2.2 | 2.1 | 25.28 | 20.58 | 52.04 | 22856 |

熟料成分分析及率值                                        表3

| loss | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | f-CaO | KH/KH-- | n | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.44 | 64.79 | 21.61 | 5.36 | 3.29 | 1.81 | 1.61 | 0.91/0.89 | 2.5 | 1.63 |

正常生产时烧成系统的工艺参数                             表4

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 工艺参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生料投料量 |  |  | t/h | 63.5(平均) | 72（最高） |
| 2 | 熟料产量 |  |  | t/d | 950(平均) | 1050（最高） |
| 3 | 窑速 |  |  | r/min | 4.5 |  |
| 4 | 喂煤量 |  | 窑头 | t/h | 2.15±0.2 |  |
|  |  |  | 窑尾 | t/h | 4.02±0.2 |  |
| 5 | C1出口 |  | 温度 | ℃ | 310±20 |  |
|  |  |  | 压力 | Pa | —5100±100 |  |
| 6 | 分解炉出口 |  | 温度 | ℃ | 880±20 |  |
|  |  |  | 压力 | Pa | —755±50 |  |
| 7 | 窑尾烟室 |  | 温度 | ℃ | 1020±20 |  |
|  |  |  | 压力 | Pa | —335±50 |  |
| 8 | 二次风温 |  |  | ℃ | 1050～1080 |  |
| 9 | 三次风温 |  |  | ℃ | 850～870 |  |
| 10 | C5下料温度 |  |  | ℃ | 835～865 |  |
| 11 | 入窑生料表观分解率 |  |  | % | 92～95 |  |
| 12 | 篦 冷 机 | 推动次数 |  | r/min | 11～14 |  |
|  |  | 料层厚度 |  | mm | 500～700 | 正常600 |
|  |  | 冷却空气用量 |  | Nm3/kg-cl | 1.8～2.0 |  |
|  |  | 所有风机风门开度 |  | % | 100 | 均采用变频调速 |
|  |  | 一室篦下压力 |  | kPa | 6.5～7 |  |
|  |  | 二室篦下压力 |  | kPa | 5.5～6 |  |
|  |  | 三室篦下压力 |  | kPa | 4.5～5.5 |  |
|  |  | 入口熟料温度 |  | ℃ | 1360 |  |
|  |  | 出口熟料温度 |  | ℃ | 55～72 |  |
|  |  | 余风温度 |  | ℃ | 160～180 |  |
|  |  | 热回收效率 |  | % | 74～76 |  |

改造前后的主要技术指标对比                                   表5

| 项目 | 熟料产量 （t/d） | 熟料热耗 (kCal/kg-cl) | 熟料烧成电耗 (kWh/t) | 熟料28d强度 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 252 | 960 | 42 | 53 |
| 改造后 | 950 | 850 | 39.5 | 56 |

5. 结束语

烟台海洋水泥有限公司Φ2.8×35m超短回转窑的技术改造非常成功，2009年3～5月平均熟料产量950 t/d，最高产量1050 t/d，充分显示了北京四方联公司在烧成系统创新优化设计上的实力，以及在第四代不漏料篦冷机开发研制上的能力，同时也使烟台海洋水泥有限公司节能降耗效果显著，在熟料产量、质量方面又上了一个新的台阶。