确定技改后主要技术经济指标

热耗

电耗

产量

进行必要的原料加工性能试验和燃料燃烧特性试验（若改造前作过，可省略此项）

确定配料方案

计算全厂各种原燃材料的消耗量和半成品、成品量（完成物料平衡表）

对主要系统进行工艺平衡计算（物料平衡、热量平衡、气体平衡）

对原有系统反求，形成系统性改造方案（方案包括：完全利用原有、利用原有改造、更换、新增）

确定公用工程技术改造方案

建筑结构

电气及自动化

给水排水

供热、通风与空气调节

编制项目建议书

编制可行性研究报告和环境影响评价报告

开始进入项目建设阶段

其它

消防及其它

其它

总图运输

确定其它技术经济方案

环境保护

职业安全

卫生

组织机构

劳动定员

招投标安排

项目实施进度计划

投资估算

经济评价和社会评价

确定咨询单位（此阶段也可以从本流程第二步骤开始）

确定环评单位